Dokumentation der wöchentliche Beiträge;

Loris, Philipp und Gabriel, Informatik Projekt

27. Okt – 2. Nov: Erste Dateien, Hintergrund, grundlegende Schriftarten und Kacheln hinzugefügt. Drei Entitäten in Photoshop bearbeitet und eingefügt. VSC und GitHub-Repository eingerichtet.

3.–9. Nov: Storyboard, eine weitere Entität und die schwedische Flagge hinzugefügt. Die benötigten Straßenkacheln in Photoshop bearbeitet.

10.–16. Nov: HP-Zähler, Spawnen und Rotation von Entitäten, Bergkacheln sowie eine weitere Entität hinzugefügt. Die Straße fertiggestellt.

17.–23. Nov: Ladebildschirm und weitere Bergkacheln hinzugefügt, Entitätsklasse überarbeitet.

24.–30. Nov: Musik hinzugefügt. Einige Fehler behoben.

1.–7. Dez: Musik und einige Fehler behoben. Sound, Bergkacheln und eine Lizenz hinzugefügt. Waffen platzierbar gemacht.

8.–14. Dez: Wellen, Waffenreichweite, Game-Over-Screen, Gewinn-Screen, Boss-Musik, Münzen, Preise für Entitäten, Belohnungen für Kills sowie viele weitere Kacheln hinzugefügt. Berge fertiggestellt. Viele Fehler behoben.

15.–21. Dez: Neue Mechaniken und Preise hinzugefügt. Musik und einige kleinere Fehler behoben.

5.–11. Jan: Gewinn-Screen geändert. moneytrees hinzugefügt. Wellen verbessert.

12.–18. Jan: Viele Probleme im Zusammenhang mit den moneytrees behoben.

19.–25. Jan: Weitere Probleme mit den moneytrees behoben.

26. Jan – 1. Feb: Animationen, Mechaniken und Geräusche hinzugefügt. Monytrees und docstrings verändert. Sehr viele Probleme behoben. Das Game gerettet. Unnötige Linien gelöscht. Selbstbeurteilung gemacht.